Załącznik Nr 3 do SIWZ

- Projekt-

Umowa o roboty budowlane

### Nr ……………………

zawarta w dniu .................. 2020 roku w ………… pomiędzy:

………………., mającą siedzibę w ………….., ul. ……………………………….. NIP……………………………….. REGON …………………………….. zwaną dalej “ZAMAWIAJACYM” reprezentowaną przez:

…………………………………………….

a

.....................................................................................................................................

......................................................................................................... NIP ……………………… REGON ……………………………..

zwanym dalej “WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez:

1.  ..........................................................................

2.  ..........................................................................

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu  ……….. r. na realizację zadania pn.: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na dzienny dom seniora w ramach zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ Słowikowo wraz z zagospodarowaniem terenu” zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn.: Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na dzienny dom seniora w ramach zadania pn. „Utworzenie Dziennego Domu Senior+ Słowikowo wraz z zagospodarowaniem terenu” Część nr ………. pn ……….. zgodnie z pozwoleniem na budowę, przedmiarami robót, dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej, a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

- W  przypadku  rozbieżności  pomiędzy  projektem  budowlanym,  Specyfikacją Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  i  przedmiarami  robót, wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

3) przedmiar robót.

Przedmiary  robót  załączone  do  SIWZ  mają  charakter  pomocniczy.  Wykonawca zobowiązany  jest  do  dokładnego  sprawdzenia  ilości  robót  z  dokumentacją projektową.  Z  uwagi  na  to,  że  umowa na  roboty  jest  umową  ryczałtową w  przypadku  wystąpienia  w  trakcie  prowadzenia  robót  większej  ilości  robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe  z  żądaniem  dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w  przedmiarze  robót  lub  we  wzorze  tabeli  elementów  rozliczeniowych  robót koniecznych   do   wykonania wynikających  z  dokumentacji  projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej staranności zawodowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego i pod kontrolą uprawnionych osób.

- Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego komplet dokumentów określających zakres przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się dokumentacją, o której mowa w ust. 2 oraz terenem robót i warunkami, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy i nie zgłasza w tym zakresie żadnych uwag.

- Wykonawca zobowiązany jest także do zabezpieczenia i poniesienia kosztów związanych z oznakowaniem i zabezpieczeniem budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca na wezwanie zamawiającego przedłoży kosztorys ofertowy wskazujący sposób kalkulacji ceny ryczałtowej wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów.

§ 2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego.

- Przekazanie placu budowy w terminie do siedmiu dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót.

- Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody do celów budowy i socjalnych.

- Dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 4 niniejszej umowy.

- Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot umowy.

2. Obowiązki Wykonawcy.

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami.

- Zorganizowanie placu budowy, wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć                            i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

- Współpraca ze służbami Zamawiającego.

- Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców.

- Prowadzenie Dziennika budowy i udostępnianie go Zamawiającemu celem       dokonywania wpisów i potwierdzeń.

- Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów do dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Zgłaszanie robót podlegających zakryciu do odbioru.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 (jednym) egzemplarzu,          w tym protokołów odbiorowych i pomiarowych wykonanych robót oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego całego zamówienia.

- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymanie porządku na placu budowy w czasie realizacji prac.

- Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 7 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

§ 3

Terminy wykonania

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od podpisania umowy do 30.09.2020 r.

§ 4

Odbiory

- Strony ustalają, że odbiór inwestycji nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego.

- Przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołami odbioru końcowego.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu,                           z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi wpisem do dziennika budowy    przez inspektora nadzoru w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 5 dni.

- Roboty budowlane, dla poszczególnych części zamówienia Wykonawca zgłosi wpisem do Dziennika budowy, a Zamawiający dokona ich odbioru bezzwłocznie. W celu dokonania odbioru Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty.

- Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego.

- W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

- Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, protokoły sprawdzeń instalacji.

- Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca:

9.1. nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z  umowy.

9.2. ustali jednostronnie, protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez  powołaną do tego komisję.

O terminie przeprowadzenia czynności odbioru Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Protokół z tak przeprowadzonego odbioru stanowił będzie podstawę do wystawienia faktury i zażądania zapłaty należnego wynagrodzenia.

10.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia - to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad.

2) nie nadające się do usunięcia - to Zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych         w § 11 niniejszej umowy

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

12. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

13. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminach ustalonych z Zamawiającym w okresie ….. miesięcy liczonych od daty przekazania przedmiotu umowy do użytkowania. Przeglądy w okresie  gwarancji zwoływane będą na wniosek Zamawiającego.

§ 5

Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto, w wysokości: ........................................... (słownie: …………………………………………….. zł) (wg. oświadczenia z oferty Wykonawcy), w tym podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

- Fakturowanie inwestycji będzie prowadzone po zakończeniu realizacji robót. Podstawą do wystawienia faktury, będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i nakłady Wykonawcy niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez względu na faktyczny zakres działań niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w szczególności: robociznę, materiały, urządzenia, sprzęt, oznakowanie, wszelkie zabezpieczenia, pomiary, ekspertyzy, dokumentację po wykonawczą, zaplecze, wywóz odpadów wraz z właściwą utylizacją, przygotowanie dokumentów odbiorowych, usuwanie  ewentualnych wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.

- Wynagrodzenie podane w Formularzu ofertowo-cenowym Wykonawcy, nie podlega podwyższeniu w okresie realizacji niniejszej umowy, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Faktury płatne będą na konto Wykonawcy wskazane na fakturach w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na wskazane konto Wykonawcy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.

- Faktura VAT winna być wystawiona na:

Nabywca

Gmina Leśniowice

Leśniowice 21A,

22-122 Leśniowice

NIP: 563-215-83-76

Odbiorca

Urząd Gminy Leśniowice

Leśniowice 21A

22-122 Leśniowice

- Kosztorys pomocniczy, o którym mowa w §1  ust. 7, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia  ryczałtowego  (uwzględniający  wszystkie  przewidziane przedmiotem  zamówienia  branże) z  wyszczególnieniem  zastosowanych  w kosztorysie  składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp -koszty pośrednie w % od R i S; Kz –koszty zakupu w % od M; Z-zysk w % od R, S, Kp).

- Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.

- Kosztorys, o którym mowa w ust. 7, należy wykonać jako szczegółowy zgodnie z rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno–użytkowym.

- Kosztorys stanowi integralną część umowy i będzie w szczególności podstawą do określenia stawek do rozliczeń:

1) robót zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstąpienia od umowy;

2) robót dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2,3 lub 6 ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi);

- W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 10 pkt 2) nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwiązywać będą następujące zasady:

1)roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę wykonanymi  metodą  szczegółową,  sporządzonymi  na  podstawie potwierdzonego  przez  Inspektora  Nadzoru  przedmiaru  robót  oraz  według danych  wyjściowych  do  kosztorysowania  (Stawka   roboczogodziny,   Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie o którym mowa w ust. 7,

2) ceny materiałów będą przyjmowane według kosztorysu Wykonawcy o którym mowa  w  ust.  7, a w przypadku ich braku, według średnich cen bez kosztów zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robót +% Kz j.w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjęta z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) + Kz j.w.

3)Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem Wykonawcy o którym mowa w ust. 7, w przypadku ich braku według średnich cen pracy sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robót + % Kp i % Zysku  j.w.,  a  w  przypadku  braku  w/w  cen  w  wydawnictwie  Sekocenbud  cena zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie będą doliczane żadne narzuty (ani Kp ani Zysk).

4)Do wyceny robót metodą szczegółową należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne

- Ewentualne  roboty  dodatkowe  tj.  nieobjęte  w  ogóle  dokumentacją  projektową realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o których mowa  w art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w  którejkolwiek  części  projektu  ogólnego  lub  wykonawczego,  a  nieujętych  w przedmiarze oraz robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym niż zaprojektowany obmiarze –które są objęte ryzykiem ryczałtowym.

- Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 12 może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i samego  Zamawiającego  oraz  zawarciu  stosownej  zmiany  do  umowy.  Bez zatwierdzenia  protokołu  konieczności  przez  Zamawiającego  oraz  zawarciu stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

- Bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  mogą  być  wykonywane  jedynie  prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

- Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie.

- Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać  zamówienia  dodatkowe  przy  jednoczesnym  zachowaniu  tych  samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto podanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę : ……zł.  słownie …………………..

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego               z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§ 7

Warunki płatności.

- Rozliczenie robót będzie się odbywało na podstawie faktury.

- Warunkiem wypłaty wynagrodzenia wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział                        w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Faktura płatna będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru końcowego wraz z dokumentami rozliczeniowymi, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w przypadku jego braku, przez przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury  kosztorysy powykonawcze.

- Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, jak też dokonywać innych czynności prawnych skutkujących zmianą wierzyciela.

§ 8

Gwarancja i rękojmia.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu  …..- miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całości przedmiotu odbioru.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpiły                  w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie 7 dni roboczych licząc od terminu ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi Zamawiający może ww. termin przedłużyć.

- W razie nie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w sposób, o którym mowa w ust. 3  niniejszego paragrafu, Zamawiający dokona usunięcia tych wad na koszt Wykonawcy po jednokrotnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego wykonania przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy w terminach ustalonych z Zamawiającym w okresie ….. miesięcy liczonych od daty przekazania przedmiotu umowy do użytkowania. Przeglądy w okresie  gwarancji zwoływane będą na wniosek Zamawiającego.

§ 9

Zatrudnianie podwykonawców

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. W tym celu wykonawca przedkłada zamawiającemu projekty umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub ich zmian oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo        i ich zmian.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę kopii umowy z podwykonawcą, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez strony umowy, lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosił na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Wykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczone przez strony za zgodność                   z oryginałem kopie zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane oraz zmiany tych umów.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za działania lub zaniechania osób, z których  pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne zachowanie, przy czym wykonawca odpowiada całym swoim majątkiem  i niezależnie od jego woli.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane i dostawy wykonane przez podwykonawcę.

§ 10

Personel wykonawcy

1.	Zamawiający  wymaga  aby  wszyscy  pracownicy  wykonujący  na polecenie i pod nadzorem kierownictwa  budowy  konkretne  prace  fizyczne  związane  z  wykonywaniem  robót instalacyjno-budowlano montażowych  (robotnicy)  zatrudnieni  byli  na  podstawie  umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.  Powyższy obowiązek  nie  dotyczy  kadry  kierowniczej  budowy – kierownika  budowy,  kierowników  robót, majstrów.

2. 	Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

3.	Wykonawca składa wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę przed przystąpieniem do wykonywania robót. Zamawiający nie przekaże wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie traktowane, jako opóźnienie z winy wykonawcy.

4.	Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca przedstawia korektę listy osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości zamawiającego).

5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy zamawiający wzywa kierownika budowy do wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i nazwiska podczas kontroli zamawiającego.

6.	Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez zamawiającego przedstawić dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 – jeżeli zamawiający o to wystąpi.

7.	Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a) 	oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);

b) oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w ust. 1 osób niewskazanych w wykazie o którym mowa w ust. 3 – w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jeżeli zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie o którym mowa w ust. 3) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez podwykonawców;

c) odmowy podania danych umożliwiających identyfikację wykonujących czynności wskazane w ust. 1 na zasadach określonych w ust. 5 – w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby w przypadku niewskazania jej danych przez wykonawcę w drodze oświadczenia o którym mowa  w ust. 5).

§11

Kary umowne.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy , określonego w § 5 ust. 1,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru                           w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, określonego § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego, określonego § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                                 o podwykonawstwo lub projektu jej zmian w wysokości 5% wartości umowy wskazanej w § 5 ust. 1,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej przez strony za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, określonego § 5 ust. 1 za każdy dzień od dnia podpisania umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej         w art.145 Prawa zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.  W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych         z tym kosztów.

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte  w wyznaczonym terminie, powstałe również w okresie gwarancji.

7. Należne kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.

§ 12

Usługi

- Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody dla celów budowy i socjalnych itp. wg wskazań liczników, które Wykonawca zainstaluje na własny koszt.

- W przypadku korzystania z innych usług Zamawiającego ich zakres i sposób rozliczenia będzie przedmiotem dodatkowego porozumienia.

§ 13

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 144 ustawy Pzp oraz przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, sposobu realizacji robót budowlanych, wartości robót budowlanych i terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności:

1) zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prawidłowe wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, przepisami i obowiązującymi normami, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, tj. długotrwałe opady deszczu lub spadek temperatur powietrza, jeżeli konieczność wykonania tych prac w tym czasie nie wynikała z okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

2) zmiany spowodowane koniecznością wykonania zamówień (robót) dodatkowych lub zamiennych, które wstrzymują lub mają wpływ na terminową realizację przedmiotu umowy, wynikających z protokołu konieczności.

3) zmiany spowodowane klęskami żywiołowymi, przez co rozumie się zjawiska naturalne związane z działaniem sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe upały,

4) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

5) wstrzymania robót przez Zamawiającego bądź inną instytucję do tego upoważnioną.

6) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy lub jego części przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych wskazanych w dokumentacji, a wynikających z wad dokumentacji projektowej, gdyby zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań groziło nieterminowym lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

7) z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy żadnej ze stron umowy,

8) zmiana obowiązującej stawki VAT,

9) zmiany podwykonawców, niewymienionym w ofercie, którym wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia, jeżeli taka zmiana zostanie zaakceptowana przez zamawiającego.

10) zmiana personalna osób pełniących kluczowe funkcje w realizacji zamówienia, o ile posiadają one stosowne do przedmiotu umowy kwalifikacje.

3. Wszystkie powyższe okoliczności stanowią podstawę do dokonania zmian postanowień umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednak zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

§ 14

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości od powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli:

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót zanikających,

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku,  wg stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie  uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie  od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w pkt 4.c), po cenach przedstawionych w ofercie,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15

Ubezpieczenie

- Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ubezpieczenia indywidualnego kontraktu budowlanego   (prac budowlano-montażowych) na  sumę  gwarancyjną  nie mniejszą niż wynagrodzenie wynikające z niniejszej umowy.

- Ubezpieczenie musi obowiązywać przez cały okres realizacji umowy oraz przez okres  4  tygodni  po  planowanym  terminie  zakończenia  (klauzula  rozruchu próbnego).

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - plac  budowy,  roboty  budowlane,  rzeczy,  materiały,  urządzenia,  montaż  oraz wszelkie  mienie  ruchome  związane  bezpośrednio  z  wykonywaniem  robót w  zakresie  szkód powstałych  wskutek  zniszczenia,  uszkodzenia  lub  utraty przedmiotu ubezpieczenia (w szczególności na skutek wadliwego wykonania lub wykonywanie przez wykonawcę obowiązków  umownych  lub  czynów niedozwolonych)

  - odpowiedzialność cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

- Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu  poświadczonych  za zgodność  z  oryginałem  kopii  polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, na okres, o którym mowa w ust. 2.

- W  przypadku  niedopełnienia  przez  Wykonawcę  obowiązków,  o  których  mowa w ust. 4, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy

- Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 5, będzie obciążać w całości Wykonawcę.

- Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.

- Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust.1,   na   okres,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  pomimo  wezwania  przez Zamawiającego,  może  stanowić  podstawę  do odstąpienia  przez  Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 16

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1)	Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;

2)	dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „ Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Leśniowicach, Pliskowie i Wygnańcach, gmina Leśniowice” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

3)	odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;

4)	dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5)	obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

6)	w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7)	Wykonawca posiada:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

8)	Wykonawcy nie przysługuje:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 17

Postanowienia końcowe

- Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

1.1.  Zamawiający : ………………………..

1.2.  Wykonawca: ………………………….

1.3. Inspektor nadzoru ……………………..

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, 2 (dwa) egzemplarze dla Zamawiającego, 1 (jeden) egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający  :                                                                    Wykonawca :