Załącznik Nr 2 do zapytania

U M O W A - WZÓR

W dniu …………………………………….. 2020 r. w Chełmie pomiędzy ……………………………………, REGON: …………………., NIP: ………………………, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………..

a

………………………………………………. mającym swą siedzibę pod adresem: ……………………………………………………………, zarejestrowanym ……………………,

reprezentowanym przez:

………………………………… – ………………………………………….

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Majdanie Leśniowskim”.

- Przedmiot niniejszej umowy jest współfinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020,

- Zakres rzeczowy robót budowlanych dla których ustanowiony zostanie nadzór inwestorski obejmuje następujące specjalności:

- konstrukcyjno – budowlaną;

- instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

- instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

- drogową;

- Szczegółowy zakres robót budowlanych, warunki oraz sposób ich wykonania określają:

      - dokumentacja projektowa tj. w szczególności:

        - projekty budowlane,

        - przedmiary robót,

      - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- stanowiące załączniki do niniejszej umowy.

§ 2

Obowiązki Wykonawcy

- Zakres obowiązków, uprawnień i czynności wykonywanych w ramach niniejszej umowy obejmuje:

  - powołanie przez Wykonawcę zespołu inspektorów nadzoru branży: konstrukcyjno – budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowej;

  - ustanowienie przez Wykonawcę Koordynatora prac zespołu inspektorów, i powiadomienie o tym Zamawiającego (przed podpisaniem umowy);

  - protokolarne przyjęcie od Zamawiającego dokumentacji projektowo – kosztorysowej w dniu zawarcia umowy;

  - dokonanie analizy opracowań projektowych pod względem rozwiązań technicznych, zgodności części opisowej z częścią graficzną, zgodności przedmiarów z zakresem objętym projektem budowlanym i wykonawczym, identyfikacja ewentualnych obszarów problemowych i rekomendacja działań zapobiegawczych oraz sporządzenie stosownego raportu z weryfikacji otrzymanych materiałów projektowych nie później niż w terminie 7 dni od daty ich otrzymania;

  - dokonanie analizy przedmiarów i dokonanie aktualizacji o powstałe rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a opracowanymi przedmiarami robót nie później niż w ciągu 7 dni od podpisania umowy;

  - współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych, w tym pomoc w udzielaniu odpowiedzi na pytania do SIWZ;

  - przygotowanie materiałów do powiadomienia organu nadzoru budowlanego, właścicieli urządzeń infrastruktury znajdującej się w granicach inwestycji o terminie rozpoczęcia robót, z załączeniem stosownych oświadczeń kierownika budowy i inspektorów nadzoru, potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie;

  - protokolarne przekazanie (z udziałem Zamawiającego) Wykonawcy robót budowlanych placu budowy oraz dziennika budowy;

  - zapewnienie ciągłego nadzoru nad realizowanym zadaniem poprzez wizytowanie budowy, monitorowanie realizacji kontraktu, sprawdzanie obmiarów, robót i ich odbiór;

  - opracowanie i wdrożenie uzgodnionych z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych szczegółowych harmonogramów robót z podziałem ilości i wartości robót na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne zgodnie z umową o dofinansowanie.

  - monitorowanie postępu wykonania prac poprzez porównywanie faktycznie wykonanych robót budowlanych z przyjętymi harmonogramami oraz kontrola zgodności i prawidłowości realizacji robót z dokumentacją projektową, wytycznymi technologicznymi, obowiązującymi normami, ofertą Wykonawcy, zawartą umową na wykonanie robót budowlanych, obowiązującym prawem, w szczególności Prawem budowlanym oraz rozporządzeniami wykonawczymi do Prawa budowlanego;

  - identyfikowanie oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszelkich problemach i nieprawidłowościach mogących powstać w toku realizacji Inwestycji, w szczególności dotyczących terminowości wykonania i kosztów Inwestycji;

  - udzielanie Wykonawcy robót pisemnych upomnień, w przypadku zaistnienia nieprawidłowości w realizacji Inwestycji;

  - udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń wykonawcy robót budowlanych lub osób trzecich, w związku z realizacją Inwestycji;

  - kontrola prawidłowości zorganizowania prac budowlanych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

  - kontrola bezpiecznego sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz wykorzystywania sprzętu i środków transportu;

  - prowadzenie codziennych inspekcji na terenie budowy przez właściwych branżowo inspektorów w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz wiedzy technicznej;

  - prowadzenie książki obmiarów robót;

  - sprawdzenie, przed zastosowaniem materiałów, w zakresie dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w obowiązujących normach i rozporządzeniach;

  - nadzorowanie i bieżące egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych przeprowadzania badań jakości robót i materiałów na koszt własny Wykonawcy robót budowlanych i na każde wezwanie Zamawiającego;

  - okazywanie na każde żądanie Zamawiającego, w stosunku do wskazanych materiałów, aktualnych (tj. wystawionych w okresie obowiązywania umowy): certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującymi normami lub aprobatą techniczną;

  - nadzorowanie wykonywanych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych (ekspertyz przez niezależnego inspektora) niezbędnych do zachowania wysokiej jakości robót budowlanych, a w szczególności kontrola zgodności i częstotliwości ich wykonywania ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi wytycznymi, normami i przepisami w tym zakresie. Zamawiający nie zabezpiecza personelu, sprzętu, urządzeń lub zaplecza laboratoryjnego na potrzeby wykonywania ww. czynności. Wyniki przeprowadzonych badań, pomiarów, prób i sprawdzeń kontrolnych będą udostępniane do wglądu na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego;

  - w porozumieniu z Zamawiającym - konsultowanie i uzgadnianie z Projektantami propozycji niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej. Sporządzanie protokołów konieczności na niezbędne roboty dodatkowe lub zamienne, przedstawienie Zamawiającemu sprawdzonych przedmiarów i ustalenie wartości ich wykonania, przedstawienie Zamawiającemu w celu akceptacji i zlecenia ich wykonania. Udzielenie wyjaśnień w tym zakresie;

  - organizowanie narad technicznych w terminach wyznaczonych przez Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz sporządzanie protokółów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Wykonawcom robót budowlanych w terminie 3 dni od dnia narady. O terminie narad strony tj. Wykonawca robót i Zamawiający powiadomieni zostaną z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem;

  - przygotowywanie dla Zamawiającego okresowych raportów z realizacji projektu zawierających m.in. informacje dotyczące postępu robót, ilości, zakresu i terminów realizowanych robót, oceny w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu robót, identyfikację zagrożeń i program działań naprawczych oraz informacje dotyczące działalności nadzoru inwestorskiego;

  - wnioskowanie o ewentualną zmianę terminu zakończenia robót;

  - organizacja i dokonywanie odbiorów robót zanikających, częściowych i odbioru końcowego oraz przyjmowanie od Wykonawców robót budowlanych wszelkich dokumentów wymaganych w terminie odbioru (w tym atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, gwarancje i instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń i systemów, inwentaryzacje powykonawcze instalacji, obiektów i części obiektów);

  - przekazanie Zamawiającemu sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych z podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, niezbędnych do rozliczenia projektu;

  - udzielanie na żądanie Zamawiającego, w terminie i w zakresie przez niego określonym, informacji o stanie realizacji robót;

  - wydawanie kierownikowi budowy / kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonywania prób i badań, dokonania odkrycia wymagających odkrycia robót lub ich elementów;

  - kontrolowanie na bieżąco prawidłowości i kompletności prowadzonej dokumentacji budowy, w tym w szczególności dziennika budowy i dokonywanych w nim wpisów;

  - dokonywanie wpisów do dziennika budowy dotyczących realizacji robót;

  - wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub decyzją o pozwoleniu na budowę, oraz niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o wstrzymaniu robót;

  - kontrolowanie zgodności realizacji Inwestycji z przepisami z zakresu ochrony środowiska;

  - rozliczenie umowy o roboty budowlane po jej zakończeniu lub rozwiązaniu;

  - opracowywanie, w uzgodnieniu z Wykonawcą Inwestycji, protokołów konieczności, innych niezbędnych dokumentów na roboty uzupełniające lub dodatkowe, wraz ze sprawdzeniem pod względem formalnym i rachunkowym stosownych kosztorysów (różnicowych) i przekazywanie ich (wraz z pisemną opinią Wykonawcy) do zatwierdzenia Zamawiającemu;

  - zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbiorów częściowych i końcowego robót oraz sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru;

  - akceptacja sporządzanych przez Wykonawcę robót protokołów wykonanych i odebranych robót częściowych i odbioru końcowego pod względem zgodności z harmonogramem robót, kosztorysem ofertowym, książką obmiaru (kosztorysem powykonawczym). W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru sporządzenie wykazu wad i określenie terminu ich usunięcia;

  - potwierdzanie zgodności faktur/rachunków wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych z protokołami odbiorów częściowych i końcowego. Załącznikiem do każdej faktury są protokoły odbioru wykonania robót, zatwierdzone przez inspektorów nadzoru;

  - sporządzanie i przedstawienie Zamawiającemu wniosków o naliczenie kar umownych w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w umowach na wykonanie robót budowlanych i dostawy oraz przewidzianych w Kodeksie cywilnym;

  - kompletowanie i przedkładanie Zamawiającemu dokumentacji budowy oraz  dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich dokumentów i oświadczeń koniecznych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i właściwej eksploatacji obiektów;

  - wystąpienie w imieniu Zamawiającego do organu nadzoru budowlanego o wydanie decyzji - pozwolenia na użytkowanie;

  - gromadzenie i przedkładanie Zamawiającemu danych i dokumentacji niezbędnej do sporządzania rozliczeń okresowych i rozliczenia końcowego projektu zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie;

  - współpraca z Zamawiającym w celu prawidłowego całkowitego, końcowego rozliczenia rzeczowego i finansowego projektu zgodnie z umową o dofinansowanie;

  - w okresie gwarancji i rękojmi udzielonym przez Wykonawcę robót budowlanych:

    - raz w roku, dokonanie wraz z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym przeglądu technicznego zakończonej inwestycji. Po wykryciu wad Wykonawca będzie nadzorował ich usunięcie przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dokona odbioru po ich usunięciu (zgodnie z terminami usunięcia wad i usterek ustalonymi w zawartej umowie z Wykonawcą robót budowlanych);

    - reprezentowanie Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów,

    - sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów,

    - w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę robót budowlanych:

- 	sporządzenie przedmiarów robót usunięcia wad i usterek,

- 	sporządzenie kosztorysów inwestorskich w celu ustalenia wartości niezbędnych do wykonania robót usunięcia powstałych wad i usterek,

- 	przekazanie powyższych materiałów Zamawiającemu w celu zlecenia usunięcia wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy robót budowlanych,

- 	egzekwowanie przy udziale Zamawiającego roszczeń wobec Wykonawcy robót budowlanych z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (gdy zabezpieczenie zostało wniesione w dozwolonej innej formie niż w pieniądzu),

- 	termin przekazania Zamawiającemu materiałów nie może być dłuższy niż 30 dni licząc od dnia w którym stwierdzono, że wady nie zostały usunięte,

  - dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych i innych wynikających z realizacji inwestycji;

  - udział w kontrolach dotyczących realizacji inwestycji;

  - zapewnienie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalno-biurowego, wyposażonego w środki służące do porozumiewania się np. materiały biurowe, odzież ochronną;

  - dbałość o interesy Zamawiającego, rozumianą zarówno jako przestrzeganie celowości i racjonalności wydatkowania środków finansowych w ramach Inwestycji (zgodnie z dyscypliną finansów publicznych oraz postanowieniami umowy o dofinansowanie Inwestycji), jak i kontrolę zastosowanych rozwiązań technicznych i użytkowych oraz zapobieganie ewentualnym roszczeniom wykonawcy robót;

  - wykonywanie wszystkich innych czynności, które będą konieczne do prawidłowej realizacji umów na roboty budowlane (wg obowiązujących przepisów prawa, w tym Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Prawa Cywilnego);

- Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia, nieprawidłowości lub wady, do których przyczynił się w szczególności poprzez brak zapewnienia nadzoru wymaganego przepisami prawa lub umową.

- Wykonawca jest zobowiązany zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie z przepisami oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego zawodzie, w szczególności jest zobowiązany powstrzymać się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących Inwestycji i Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Umowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest także stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Umowy.

- Wszelkie analizy, oceny, opinie, stanowiska, oświadczenia, sprawozdania, raporty itp. określone w Umowie, Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej w terminach określonych w Umowie, chyba że Strony każdorazowo uzgodnią inny termin.

- Zamawiający nie zapewnia środków transportu i pomieszczeń biurowych dla potrzeb realizacji niniejszego zamówienia.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

§ 3

Wynagrodzenie. Warunki płatności

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ustala się na kwotę ryczałtową brutto w wysokości ……………………….. zł (słownie: ………………………………. zł).

- Na wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 składa się kwota netto w wysokości ……………………………….. zł (słownie:………………….. zł) plus należny podatek VAT w wysokości: ……………………….zł (słownie ……………………………….zł).

- Wynagrodzenie brutto, o którym mowa w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty i wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy (w tym w szczególności koszty: weryfikacji dokumentacji, nadzorowania realizacji Inwestycji, dojazdów na teren budowy, czynności podejmowanych w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót), a także obowiązujące obciążenia publicznoprawne, i nie będzie podlegało żadnym zmianom nawet gdy zakres zamówienia ulegnie zmianie na wskutek konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych. Wynagrodzenie uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

- Wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy, będzie wypłacane na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej za wykonane i zatwierdzone przez Zamawiającego czynności objęte Umową.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone proporcjonalnie do wartości wykonanych i odebranych robót budowlanych. Wartość faktury Wykonawcy będzie wyliczona procentowo od wartości faktury za roboty budowlane wystawionej przez Wykonawcę robót budowlanych na podstawie poniższego wzoru:

FIN = (FRB / WRB) x WIN

gdzie:

FIN- wartość bieżącej faktury Inspektora Nadzoru;

FRB - wartość bieżącej faktury Wykonawcy robót budowlanych;

WRB - wynagrodzenie umowne Wykonawcy robót budowlanych;

WIN - wynagrodzenie umowne Inspektora  Nadzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury częściowe nie częściej niż jeden raz w miesiącu.

- Prawo wystawienia pierwszej faktury częściowej Wykonawca nabywa po wystawieniu pierwszej faktury przez Wykonawcę robót budowlanych.

- Do faktury częściowej przedłożonej Zamawiającemu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć raport okresowy wraz z protokołem wykonania i odbioru elementów robót budowlanych.

- Zapłaty będą dokonywane w PLN przelewem na konto bankowe Wykonawcy podane na fakturze. Zamawiający dopuszcza wystawienie przez Wykonawcę faktury elektronicznej.

- Ustala się następujące terminy zapłaty faktur Wykonawcy:

- Faktury częściowe – w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu,

- Faktura końcowa – w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu; podstawą do zapłaty faktury końcowej będzie protokół końcowy wykonania zadania, dla którego prowadzony był nadzór, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz decyzja pozwolenia na użytkowanie obiektu.

- Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice NIP: 563-215-83-76

Odbiorca: Urząd Gminy Leśniowice, Leśniowice 21A, 22-122 Leśniowice, nr umowy Zamawiającego.

§ 4

Termin realizacji przedmiotu umowy

  - Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania niniejszej umowy.

  - Wykonawca niniejszego zamówienia wykonuje usługi przez okres trwania robót budowlanych opisanych w § 1, tj. do dnia 31 października 2022 r. wraz z czynnościami odbioru końcowego oraz podczas przeglądów i odbiorów gwarancyjnych w okresie gwarancji.

  - Minimalny okres gwarancyjny dla robót, nad którymi pełniony będzie nadzór wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. W przypadku wydłużenia okresu gwarancji dla robót, nad którymi pełniona będzie usługa nadzoru inwestorskiego, wydłużeniu o odpowiedni okres ulega także okres pełnienia nadzoru inwestorskiego.

  - Termin wykonania niniejszej umowy może ulec zmianie stosownie do rzeczywistego czasu wykonania robót budowlanych, w trakcie których będzie sprawowany nadzór inwestorski.

§ 5

Funkcje związane z realizacją umowy

- Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej.

- Korespondencja wysyłana faksem musi być dodatkowo potwierdzona pisemnie w terminie 2 dni przez upoważnione osoby.

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest ………………………………...

- Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym jest ……………………………..

- Branżowymi inspektorami nadzoru są:

  - inspektor nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych …………………………...

  - inspektor nadzoru robót elektrycznych ……………………………………...

  - inspektor nadzoru robót sanitarnych ………………………………………...

  - inspektor nadzoru robót drogowych ………………………………….

- Koordynatorem zespołu inspektorów jest ……………………….. odpowiedzialny za realizację całości zadań opisanych zamówieniem.

- Wykonawca, przed podpisaniem Umowy, przekaże Zamawiającemu  wykaz osób które będą sprawowały samodzielne  funkcje techniczne w budownictwie przy realizacji przedmiotu Umowy,  poświadczone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień  tych osób, oraz poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających przynależność do właściwej Izby Budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, które będą pełniły funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego w ramach Umowy, posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych dla osób wykonujących te funkcje, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2174), i ubezpieczenie to będzie ważne przez cały okres obowiązywania Umowy. Wykonawca  przed podpisaniem Umowy, przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie tych obowiązków oraz zapłatę wymagalnych składek.

- Wykonawca zobowiązany jest aktualizować (przedłużać) terminy obowiązywania dokumentów, takich jak zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanej i umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie później niż na 2 dni przed upływem ich ważności oraz w tym terminie przedstawiać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie tego obowiązku.

- Wykonawca może proponować zmianę inspektorów nadzoru poszczególnych branż robót budowlanych (konstrukcyjno - budowlanej, elektrycznej, sanitarnej oraz drogowej). Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego akceptującego nowego inspektora nadzoru i nie stanowi zmiany Umowy.

- Zamawiający wyrazi zgodę na każde proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy uprawnienia i kwalifikacje proponowanego personelu będą co najmniej takie same jak wskazane przez Zabawiającego w zapytaniu ofertowym;

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do zmiany inspektora, jeżeli inspektor nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z przepisów prawa lub z umowy.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić inspektora zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie przez niego wskazanym.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

- odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

- odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (między innymi nienależyte wykonanie umowy), w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

- nieterminowe wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy w trakcie jej trwania, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu umownego terminu wykonania (kary obowiązują także w okresie gwarancji).

- Niedopełnienie obowiązków Wykonawcy w okresie gwarancji i rękojmi za wady robót budowlanych, w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego – jednorazowo za każdy stwierdzony taki przypadek,

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania, niezależnie od kar umownych.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych może je potrącić z każdych kwot należnych Wykonawcy.

- Jeżeli kary umowne przekroczą 20% wartości wynagrodzenia umownego, Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy może odstąpić od umowy lub żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.

§ 7

Odstąpienie od umowy

- Poza przypadkami określonymi w umowie Zamawiający może odstąpić od umowy lub też rozwiązać umowę w przypadkach i na zasadach w Kodeksie cywilnym.

- Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Wykonawca:

- nie realizuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego w określonym terminie,

- przerywa świadczenie usług objętych przedmiotem umowy na czas trwający nieprzerwanie dłużej niż 5 dni.

- W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron:

- Wykonawca ma obowiązek, nie później w terminie 7 dni od dnia rozwiązania umowy, sporządzić i doręczyć Zamawiającemu szczegółowy pisemny protokół inwentaryzacji robót budowlanych oraz dostaw objętych Inwestycją, wg stanu na dzień rozwiązania umowy, wraz z protokolarnym przekazaniem wszystkich dokumentów związanych z realizacją Inwestycji;

- jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązków wskazanych w pkt 1, Zamawiający ma prawo sporządzenia protokołu we własnym zakresie, a Wykonawca będzie związany jego treścią;

- Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do stopnia zaawansowania robót budowlanych (ustalonego procentowo, na podstawie protokołu inwentaryzacji, o którym mowa w pkt 1).

- Koszty związane z rozwiązaniem umowy ponosi Strona, która spowodowała wypowiedzenie umowy.

§ 8

Zmiany umowy

- Zamawiający przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy spowodowanej:

- przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia robót,

- następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie lub zawieszenie robót przez Zamawiającego,

- zmiana terminu wykonania robót budowlanych, nad którymi będzie sprawowany nadzór inwestorski,

- w przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust.1, jest złożenie pisemnego wniosku dotyczącego proponowanych zmian umowy, zawierającego co najmniej:

- dokładny opis proponowanych zmian,

- uzasadnienie dla dokonania zmian.

- Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

Inne postanowienia.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas jak i po wykonaniu umowy.

- Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 10

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- W przypadku powierzenia wykonania zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za ich działania jak za własne.

§ 11

Wykonawca nie może przenosić praw wynikających z niniejszej umowy w całości lub w części (cesja) bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do nich.

§ 13

W kwestiach spornych wynikających z treści niniejszej umowy właściwym do rozstrzygnięcia będzie Sąd miejsca siedziby Zamawiającego.